**G09软件设计开发会议纪要**

（2017年10月14日晚8时）

与会人员：孔宇洋 李文轩 马之骋

本次会议将软件开发的大致方向确定：使用传统瀑布模型设计该款软件，在开始正式的代码开发前，确定了项目总体计划，可行性分析，需求分析这3份报告的任务分配。

会议主要讨论内容：

1. 确立软件主要内容：用户注册，界面设计，快递信息的录取，用户与送货员的交互等
2. 确立软件现阶段存在问题：成员对金额支付这一功能的不了解，暂时不知道如何才能收取送货员的保险金额
3. 讨论以后可能增加的功能：送货员的定位等

（2017年10月21日晚8时）

与会人员：孔宇洋 李文轩 马之骋

本次会议主要讨论了上周做的内容以及本周所需要做的内容。

上周做的内容：

1. 下载并安装项目所用工具（完成）
2. 起草项目计划（完成）

本周所需要做的内容：

1. 修订项目计划最终版，由孔宇洋负责
2. 完成项目的可行性分析报告，由李文轩负责
3. 对Git配置管理工具有初步使用的能力，由马之骋负责率先使用体验，然后将体验结果告诉全组，并教会组员简单使用Git工具
4. 设计软件logo

（2017年10月25日晚6：00-6:30）

与会人员：孔宇洋 李文轩 马之骋

本次会议主要讨论了上课评审时小组的不足与自身印证。

回顾了上周所做内容：

1. 完成了项目计划评审版
2. 完成可行性分析报告
3. 将所有文档上传到了github配置管理工具中

分析了上周作业中存在的不足：

1. 项目计划的project文件以及甘特图做的不够详细，有过度的资源使用
2. 没弄清楚里程碑的意思，网络图没有清晰的表达出项目计划

初步制定本周所要做的项目：

1. 对已经做过的报告进行相应的修改，由组长孔宇洋负责
2. 小组成员对Axure RP软件进行初步使用 全组
3. 画出界面草图 （由组长首先确定需要哪几个界面，之后每人负责几个页面的详细设计草图）
4. 编写需求说明报告以及PPT（马之骋在星期五晚提交一次，由孔宇洋进行PPT的设计）

（2017年10月28日晚8：00-9:00）

与会人员：孔宇洋 李文轩 马之骋

本次会议首先讨论了对以前文件的修改：

1. 对项目计划以及甘特图有改进，并且将项目计划审批环节设置为完成
2. 修改了可行性分析报告
3. 对小组logo进行了改进

讨论了前几天的成果：

1. 对Axure RP软件进行尝试
2. 初步设定了界面的基本框架
3. 完成了对以前文档的修改

接下来要做的事情：

1. 对每一个界面需要填写的信息进行完善，每个组员分别完成多个界面
2. 对需求报告的继续跟进完成

对某些问题进行了讨论：

1. 关于注册用户时是否需要手机验证码进行了讨论，因为对这方面的不熟悉，暂时没讨论出结果
2. 对各个界面进行了讨论